РЕЕСТР

работ проводимых(планируемых), согласно плана мероприятий по улучшению качества водоснабжения в сельском поселении Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2025гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения год. | Цель мероприятия | Ответственный | Итог |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция центрального водопровода с. Русская Борковка, ул. Рабочая, протяженностью 1,24 км. | 2021 | Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка новых колодцев, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку. | Администрация сельского поселения Тимофеевка | РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |  |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию водозабора по адресу: с. Тимофеевка, ул. Южная 37: Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы охраны источников водоснабжения»; Строительство объекта капитального строения для размещения оборудования систем водоочистки | 2021 | Увеличение мощностей водоснабжения, подготовка к установки систем водоочистки, ограждение первого пояса ЗСО | МП «ЖКХ Тимофеевское» | РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |  |  |
| 3. | Реконструкция центрального водопровода с. Русская Борковка, ул. Рябиновая протяженностью 1,24 км; | 2022 | Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку. | Администрация сельского поселения Тимофеевка |  |  | РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| 4. | Реконструкция центрального водопровода с. Тимофеевка, ул. Луговая; | 2022 | Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку. | Администрация сельского поселения Тимофеевка |  |  | РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| 5. | Реконструкция центрального водопровода с. Тимофеевка, ул. Индустриальная | 2022 | Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку. | Администрация сельского поселения Тимофеевка |  |  | РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ |
| 6. | Оформление сетей холодного водоснабжения | 2023 | Постановка на кадастровый учет, разработка и утверждение схем водоснабжения | Администрация сельского поселения Тимофеевка |  |  | РАБОТЫ ВЕДУТСЯ |
| 7. | Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы охраны источников водоснабжения» водозаборов в с. Тимофеевка, ул. Энергетиков 21-А | 2023 | Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95. | Администрация сельского поселения Тимофеевка |  |  | ПЛАН |
| 8. | 1 этап Подача заявки на участие в федеральной программе «Чистая вода» 2019-2024г. | 2023 | Подготовка к участию в программе «Чистая вода» 2019-2024г | МП «ЖКХ Тимофеевское» |  |  | ПЛАН |
| 9. | Реконструкция центрального водопровода с. Русская Борковка, ул. Дачная, ул. Тополиная; | 2023 | Замена центральной метал. трубы на ПЭ, установка новых колодцев, установка индивидуальных подключений, замена запорной арматуры, установка фильтров грубой очистки воды на каждую врезку. | Администрация сельского поселения Тимофеевка |  |  | ПЛАН |
| 10. | Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы охраны источников водоснабжения» водозаборов в с. Тимофеевка, ул. 2-я Восточная 64 | 2024 | Организация основных мероприятий на территории ЗСО первого пояса согласно СанПиН 2.1.4.027-95. | Администрация сельского поселения Тимофеевка |  |  | ПЛАН |
| 11. | 2-3 этап Участие в федеральной программе «Чистая вода» 2019-2024г. Ожидается: Включение проекта в программу «Чистая вода» 2019-2024г. Установка модульной станции водоочистки и водоподготовки Водозабор с. Тимофеевка, ул. Энергетиков 52-А. | 2024 | Ожидается: Улучшение качества подаваемой воды в распределительную сеть по санитарно-химическому составу согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» | Администрация сельского поселения Тимофеевка, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. |  |  | ПЛАН |
| 12. | Установка систем водоочистки и водоподготовки Водозабор с. Тимофеевка, ул. Южная 37. | 2025. | Ожидается: Улучшение качества подаваемой воды в распределительную сеть по санитарно-химическому составу согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» | Администрация сельского поселения Тимофеевка |  | ПЛАН |  |